BÁO CÁO DỰ ÁN MOTOGO

Product Backlog & Kế hoạch Sprint 1 — Nền tảng Cho thuê Xe máy Tự lái

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

TỔNG QUAN TÀI LIỆU Tài liệu này tổng hợp toàn bộ Hồ sơ Scrum cho Sprint 1 của dự án MotoGo, được xây dựng dựa trên Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) và đáp ứng đầy đủ 8 hạng mục theo tiêu chuẩn Mini Project.

1. Phân rã Epic và Feature

• Epic 01: Đặt xe & Giữ chỗ minh bạch trực tuyến

Giá trị nghiệp vụ: Giúp khách du lịch tìm đúng xe trống theo thời gian/địa điểm, chốt đơn cọc nhanh dưới 5 phút, tránh mất tiền oan.

| Feature | Mã bao phủ (FR/BR) |
| --- | --- |
| Feature 1.1: Tìm kiếm & Lọc xe trống chính xác | FR-11, FR-12, FR-13, FR-14 |
| Feature 1.2: Tạo đơn thuê & Giữ chỗ chống trùng lịch | FR-16, FR-17, FR-18, BR-02, BR-06, BR-07 |
| Feature 1.3: Thanh toán cọc & Quản lý trạng thái đơn | FR-21, FR-22, FR-23, FR-24, BR-03, BR-04 |

• Epic 02: Quản lý kho xe & Tiếp nhận đơn thuê cho Cửa hàng

Giá trị nghiệp vụ: Cung cấp công cụ quản lý xe tập trung, tự động hóa việc lấp đầy lịch thuê và loại bỏ trùng đơn trên sổ sách.

| Feature | Mã bao phủ (FR/BR) |
| --- | --- |
| Feature 2.1: Quản lý thông tin xe & Giá theo thời điểm | FR-06, FR-07, FR-08, FR-10 |
| Feature 2.2: Lịch thuê trực quan & Xác nhận đơn nhanh | FR-09, FR-19 |
| Feature 2.3: Báo cáo vận hành & Đối soát doanh thu | FR-25, FR-34, FR-35 |

• Epic 03: Quy trình Giao nhận xe & Minh bạch hình ảnh

Giá trị nghiệp vụ: Số hóa quy trình bàn giao/nhận lại xe kèm ảnh minh chứng và ký điện tử, giảm tỷ lệ tranh chấp xuống dưới 3%.

| Feature | Mã bao phủ (FR/BR) |
| --- | --- |
| Feature 3.1: Bàn giao xe & Ký biên bản điện tử | FR-26, FR-27 |
| Feature 3.2: Nhận lại xe & Đối chiếu hình ảnh | FR-28, FR-29, BR-05 |

• Epic 04: Xác thực tài khoản & Xử lý khiếu nại minh bạch

Giá trị nghiệp vụ: Đảm bảo an toàn pháp lý khi cho thuê, kiểm duyệt giấy tờ tùy thân và cung cấp kênh giải quyết tranh chấp.

| Feature | Mã bao phủ (FR/BR) |
| --- | --- |
| Feature 4.1: Đăng ký & Kiểm duyệt hồ sơ người dùng | FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, BR-01 |
| Feature 4.2: Đánh giá & Xử lý tranh chấp | FR-30, FR-31, FR-32, FR-33, BR-10 |

2. Danh sách User Story (Product Backlog)

| Mã | Feature | Nội dung User Story | Truy vết | Ưu tiên | Point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Feature 1.2 | Là khách thuê, tôi muốn hệ thống tự động giữ chỗ xe trong 30 phút để an tâm hoàn tất thanh toán cọc. | FR-17, BR-06 | Must | 5 SP |
| US-02 | Feature 1.1 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo thành phố và ngày giờ để chỉ thấy danh sách xe trống thực sự. | FR-11, BR-02 | Must | 3 SP |
| US-03 | Feature 3.1 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản bàn giao xe với 6 góc ảnh để làm căn cứ minh bạch khi trả xe. | FR-26 | Must | 5 SP |
| US-04 | Feature 3.1 | Là khách thuê, tôi muốn xem lại biên bản và ký xác nhận điện tử ngay trên màn hình để đơn thuê có hiệu lực. | FR-27 | Should | 3 SP |
| US-05 | Feature 2.2 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn nhận thông báo đơn mới và có 15 phút xác nhận/từ chối để chủ động quản lý lịch xe. | FR-19 | Must | 3 SP |
| US-06 | Feature 1.3 | Là khách thuê, tôi muốn thanh toán cọc 30% trực tuyến để hoàn tất việc đặt xe nhanh chóng. | FR-22, BR-03 | Should | 5 SP |
| US-07 | Feature 2.1 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê kho xe theo tuần để biết khung giờ trống và tránh trùng đơn. | FR-09, BR-06 | Should | 5 SP |
| US-08 | Feature 4.1 | Là vận hành viên, tôi muốn duyệt/từ chối ảnh CCCD & GPLX của khách để đảm bảo đủ điều kiện an toàn. | FR-03, FR-36, BR-01 | Could | 2 SP |
| US-09 | Feature 3.2 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản nhận xe kèm ảnh đối chiếu song song để phát hiện vết xước. | FR-28, FR-29, BR-05 | Could | 5 SP |
| US-10 | Feature 4.2 | Là vận hành viên, tôi muốn tra cứu đầy đủ hồ sơ đơn bị khiếu nại để ra quyết định xử lý tranh chấp. | FR-32, FR-33 | Won't | N/A |

3. Đánh giá INVEST & Viết lại Story

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ INVEST US-03 (Bản gốc) bị đánh giá CHƯA ĐẠT do vi phạm tiêu chuẩn Small và Estimable (gộp cả bàn giao xe của nhân viên và xác nhận của khách). Đã được phân rã thành US-03 mới và US-04 mới độc lập.

4. Kế hoạch Sprint 1

Mục tiêu Sprint (Sprint Goal):
“Cung cấp luồng đặt xe và giữ chỗ trực tuyến hoạt động hoàn chỉnh, cho phép khách tìm đúng xe trống tại Vũng Tàu/Đà Nẵng và chốt giữ chỗ an toàn trong 30 phút.”

• Tổng Capacity Team (3 Dev/QA): 192 giờ làm việc thực tế (đã trừ 20% dự phòng họp hành & rủi ro).
• Cam kết Velocity Sprint 1: 16 Story Points (Bao gồm: US-01, US-02, US-03, US-05).